项目名称：客户主数据项目测试人力采购项目

项目编号： CQBF20277

公开竞争性磋商文件

采 购 人：重庆银行股份有限公司(盖章)

二〇二〇年十二月

目录

第一部分 商务部分	3

第一章  磋商邀请	3

第二章 磋商须知	6

磋商须知前附表	6

磋商须知正文	7

第三章 评审办法及标准	16

第四章  采购合同（部分条款）	18

第一部分  商务部分	20

第二部分  技术部分	29

# 第一部分 商务部分

## 第一章  磋商邀请

各潜在供应商：

重庆银行股份有限公司现就客户主数据项目测试人力采购项目进行竞争性磋商采购。现邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：客户主数据项目测试人力采购项目

2、项目采购预算：150万元

3、服务内容：

提供客户主数据项目的专业测试服务（详见附件1. 重庆银行客户主数据项目测试人力采购需求）。

4、服务期限：从合同签订之日起一年内。

5、服务地点：重庆

6、履约保证金：合同总金额的5%

7、对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：

全过程人月投入数不低于75人月，其中：测试经理至少1人（含）、高级测试工程师至少2人（含）、中级测试工程师至少3人（含）。测试经理，高、中级测试人员人月合计投入不低于总人月数的50%。

8、服务成果要求：被测系统集群（客户主数据系统及相关外围系统）上线后，业务能连续正常开展，系统能安全、稳定、无故障运营，迁移数据质量满足行方治理要求。

9、服务质量及验收要求：按照需求要求及时完整提供专业测试服务，验收标准为被测系统集群完成相关业务验收。

10、售后服务要求：

项目正式对外试运行后1个月内免费提供本项目相关系统的测试技术支持。

11、报价要求：

整体包干价、含税价，应包含完所有工作建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件及相关费用等。

12、付款方式：第一次付款：合同签订且项目经理入场且收到供应商发票30个工作日内，支付30%；

第二次付款：客户主数据项目验收上线对外试运行后且收到供应商发票30个工作日内，支付60%；

第三次付款：客户主数据项目验收上线对外试运行12个月后且收到供应商发票30个工作日内，支付10%。

13、其他要求：履约保证金扣收条件如下：供应商提供的测试服务存在错漏、导致行方损失的，扣收损失金额，履约保证金不足的，全额扣收。

二、供应商资格条件

供应商资格条件：

1、供应商必须是在中国境内依法注册的独立企业法人（提供营业执照复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

2、供应商近3年内（2017年1月至本招标文件发出日期间）实施过2个（含）以上银行客户信息系统的测试案例。

【认定标准】（1）供应商须提供测试项目合同或测试人力外包合同复印件并加盖公章（原件备查），复印件应至少包含合同首页、服务或产品内容页、甲乙方盖章页。（2）合同名称或者合同内容须有“ECIF”或“客户信息”或“客户主数据”字样。（3）案例中客户须为国内六大行（工、农、中、建、交、邮政）分行或以上级别，或全国股份制商业银行（招商、中信、光大、民生、兴业、浦发、广发、浙商、华夏、平安、恒丰、渤海）分行或以上级别，或城商行总行级、农村商业银行总行级或农信社总行级。（4）合同时间以签订时间为准。

3、本项目为整体方案招标，不接受部分投标，本项目不接受联合体投标，本项目不接受代理商投标。

三、获取磋商文件方式：在我行官网（http://www.cqcbank.com/）获取采购文件

四、响应文件提交信息

提交首次响应文件时间：  2021 年 1 月7日，14 :00  ～ 14 : 30（北京时间）

提交首次响应文件截止时间： 2021 年 1 月7日， 14 : 30 （北京时间）

首次响应文件开启时间：   2021 年 1 月7日， 14 : 30（北京时间）

响应文件提交地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司20楼2会议室

五、联系事项

采 购 人：重庆银行股份有限公司

联 系 人：周老师

电    话：023-63367107

地    址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司

## 第二章 磋商须知

### 磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见本文件第一章 |
|  | 采购预算 | 150万元 |
| 2 | 采购人 | 详见本文件第一章 |
| 3 | 采购代理机构 | 无 |
| 4 | 供应商产生方法 | 各潜在供应商 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见本文件第一章 |
| 6 | 领取采购文件需提供的资料 | 详见本文件第一章 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 现场勘察 | 无 |
| 9 | 提交首次响应文件的截止时间和地点 | 详见本文件第一章 |
| 10 | 提交样品 | 无 |
| 11 | 磋商保证金 | 3万元 |
| 13 | 提交响应文件 | 正本1份，副本2份。电子文件1 份（含全套响应资料，扫描/word格式），电子文件仅作存档使用，不作为评审依据。 |
| 14 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称：“客户主数据项目测试人力采购项目” 项目编号：CQBF20277 2021年 1 月 7日14：30分前不得拆封 |
| 15 | 履约保证金 | 合同总金额的5% |

### 磋商须知正文

一、项目名称

本次竞争性磋商采购为客户主数据项目测试人力采购项目。

二、供应商资格要求：详见第一章《磋商邀请》。

三、采购范围及具体内容：详见第一章《磋商邀请》。

四、服务要求:详见第一章《磋商邀请》。

五、磋商文件的澄清或者修改

1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在领取本磋商文件之日起1日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出。采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

2.在本项目规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在本项目规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

六、磋商响应文件

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。供应商应保证响应文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由供应商自负。

1.响应文件的组成

响应文件包括下列内容：

1.1商务部分

1.2技术部分

1.3电子文档。

1.4规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

（1）未在规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

1.5在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

2.供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

3.报价

3.1供应商应按照磋商文件要求进行报价。

3.2供应商总报价高于项目预算的，为无效响应文件。

4、供应商资格证明文件

4.1供应商应提供磋商文件要求的资格证明材料。

4.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

5.磋商保证金

5.1磋商保证金：本次采购供应商需缴纳磋商保证金（具体要求详见下文）。磋商保证金在发出成交通知书后无息退还。

磋商保证金的缴纳具体要求：

1）磋商保证金金额：3万元。

2）磋商保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，供应商可任选一种。

3）提交时间和方式：磋商保证金必须从供应商单位银行账户直接转（汇）入以下指定银行账户，其转（汇）款到账截止时间为响应文件递交截止时间（进账单据上注明项目名称或项目编号），若本采购文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则采购响应保证金到账截止时间相应顺延。

采购响应保证金指定账户：

提交户名：重庆银行股份有限公司

账号：020101040017909

开户行：重庆银行总行营业部

转账中如有疑问，请咨询廖老师 电话：023-63367349

退还中如有疑问，请咨询采购联系人 电话见采购邀请函

5.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

5.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

5.4采购人或采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还非成交候选供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交候选供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

6. 磋商响应有效期

磋商响应有效期自提交日起120日（日历日），从规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

7.响应文件的签署及规定

7.1供应商应根据规定提交响应文件。响应文件一式三份，一正二副。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子文档（包含全套响应资料的U盘1份，采用U盘作为载体，格式为PDF文档，电子版文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子版响应文件应与纸质版响应文件一致，当电子介质的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准）。

7.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处加盖公章，由法定代表人或其代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

7.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其代理人签字，或者加盖供应商公章。否则，将导致响应文件无效。

8.响应文件的密封和标记

8.1响应文件应密封包装，并加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

8.2响应文件封套上应写明的内容见前附表。

9.响应文件的补充、修改或者撤回

9.1供应商在本项目提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

9.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

10.响应文件的递交与接收

10.1 供应商应在本项目规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

10.2响应文件如果未按规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

七、磋商与评审

1. 磋商小组

磋商与评审由依法组件的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2.初步审查

2.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，其供应商不再参与后续磋商。

（1）没有按时足额提交磋商保证金或未从供应商银行账户提交磋商保证金、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）响应有效期不足的；

（4）未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

（5）《技术/商务响应与偏离表》中出现应答“负偏离”或出现应答内容经磋商小组认定为“负偏离”的；

（6）报价高于项目预算的；

（7）其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

3.澄清

磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.磋商

4.1  初审结束后，磋商小组所有成员集中与初步审查合格的单一供应商分别进行磋商，并给予所有初步审查合格的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件如有实质性变动的内容，须经磋商小组所有成员同意并签字确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有初步审查合格的供应商，并要求其法定代表人或授权代理人签字确认（如不签字确认，则视为拒绝修改并放弃磋商）。

初步审查合格的供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3  磋商小组与初步审查合格的供应商进行一轮价格磋商。

4.4 磋商结束后，初步审查合格的供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

5. 报价

5.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二次（最终）报价。

5.2如磋商文件采购需求无实质性变动，第二次（最终）报价（包括单项报价（如有））不得高于初次报价（包括单项报价（如有））；若供应商的第二次（最终）报价（包括单项报价（如有））高于其初次报价（包括单项报价（如有）），磋商小组有权拒绝其报价，其响应文件作无效文件处理。

5.3供应商最终报价高于项目预算的，其响应文件作无效文件处理。

5.4 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.评审

6.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2 评审办法和标准见第三章。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.3 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

（5）磋商过程保密

评审委员会成员不得透露与磋商有关的供应商的技术资料、价格和其他信息。

在评审期间，若供应商有企图影响采购人的任何活动，此将导致其采购活动即时终止，由此而引发的一切法律后果将由其自行承担。

7.确定成交供应商

7.1按磋商文件评审办法，磋商小组对初步评审合格的供应商进行综合评审，按综合评审得分由高到低排出名次，并推荐综合得分前三名为成交候选供应商。综合评审得分相同的，按照磋商报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分及磋商报价相同的，按照技术部分得分由高到低推荐。综合评审得分、技术部分得分及磋商报价均相同的，按照商务部分得分由高到低推荐。综合评审得分、技术部分得分、商务部分得分及磋商报价均相同的，由磋商小组成员投票表决，得票数高者排名靠前。排名第一者经重庆银行有权审批部门确认，即为成交供应商。

7.2采购结果公告后，采购人有权通知成交候选人提交采购文件要求的所有复印件的相关原件进行复核。经采购人复核无误后，由采购人按采购文件相关规定确定成交供应商并发出成交通知书。成交候选人未能通过复核的，采购人有权取消其成交候选人资格，响应保证金不退还，重新组织采购。

7.3如果成交供应商放弃成交或因不可抗力不能履行合同或不按照磋商文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照磋商文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照磋商文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到采购人或采购代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取成交通知书或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按以下程序依序确定成交供应商或重新组织采购。

如依序确定其他成交候选人为成交供应商的，应遵循以下规则：

7.3.1第一成交候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的成交候选人最终总报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的5%；

7.3.2第一成交候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的成交候选人最终总报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的4%；

7.3.3第一成交候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的成交候选人最终总报价不得超过第一成交候选人拟成交金额的3%；

7.3.4经采购人采购委审批同意的其他情形；

7.3.5不符合上述条件的，应重新组织采购。

8.磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

9.保密及串通行为

9.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

9.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

10.参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

八、授予合同

1.成交通知

1.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

1.3 成交供应商在收到成交通知书后，应按照磋商文件中合同草案的规定，向采购人提交履约保证金，具体要求见前附表。联合体成交的，履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

1.4 成交供应商没有按照本章第32.3款规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

2.签订合同

2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

2.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.3　成交供应商有下列情形之一的，采购人有权将其列入不良行为记录名单，并禁止参加采购人相关采购活动：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)拒绝履行合同义务的；

(3)违反法律法规相关规定的。

2.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得将合同转包，未经采购人同意不得以分包形式履行义务。

## 第三章 评审办法及标准

1.评审方法

评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审标准

评审因素和标准如下表：

评审分值设置：报价部分40分、商务部分50分、技术部分10分。

| 评分项目 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分40 | 投标 总报价35 | 初步评审合格的所有有效投标总报价中，取投标单位最低报价为磋商报价评审基准价，其价格得满分（35分）。其他供应商的得分统一按照下列公式计算：本项得分=（评审基准价／磋商报价）×35，小数点四舍五入保留两位，第三位四舍五入。 |
|  | 售后人月赠送数量 5 | 有效投标人在完全满足本次招标需求的前提下，在项目验收上线后额外赠送售后人月数量承诺，取投标单位最高人月赠送数量为评审基准数，其价格得满分（5分）。其他供应商的得分统一按照下列公式计算：本项得分=（人月赠送数量／评审基准数）×5，小数点四舍五入保留两位，第三位四舍五入。 |
| 商务部分50 | 业绩 经验 20 | 近3年（2017年1月至本招标文件发出日期间）每有一个银行客户信息系统或ECIF系统或客户主数据系统测试案例得2分，累计不超过8分。 近3年（2017年1月至本招标文件发出日期间）每有一个银行核心系统的测试案例得2分，累计不超过4分。 近3年（2017年1月至本招标文件发出日期间）每有一个银行信贷系统的测试案例得2分，累计不超过4分。 近3年（2017年1月至本招标文件发出日期间）每有一个银行数据类项目（如：数据迁移、数据整合、数据仓库、数据集市等项目）测试的测试案例得2分，累计不超过4分。 注：（1）以上案例都需案例中客户须为国内六大行（工、农、中、建、交、邮政）分行或以上级别，或全国股份制商业银行（招商、中信、光大、民生、兴业、浦发、广发、浙商、华夏、平安、恒丰、渤海）分行或以上级别，或城商行总行级、农村商业银行总行级或农信社总行级。（2）须提供测试项目合同或测试人力外包合同复印件并加盖公章（原件备查），复印件应至少包含合同首页、服务或产品内容页、甲乙方盖章页。（3）合同时间以签订时间为准。 |
|  | 公司 资质 5 | 1.基础条件：投标人获得ISO9001质量认证、CMMI3或CMMI4或CMMI5认证证书。满足此条件的得1分，不满足此条件公司资质5分得分为0。 2.备有效期内的CMMI 5等级认证证书得2分，没有不得分。 3.备有效期内的TMMI3、CNAS、ISO27001、OHSAS 18001、ISO 14001资质证书，每具备一个得1分，最高得2分，没有不得分。 注：以上证书均需提供有效的认证证书复印件并加盖公章，原件备查。 |
|  | 团队 能力 25 | 1.基础条件：投标人应确保项目全过程人月投入数不低于75人月，其中测试经理级别1名或以上、高级测试工程师级别2名或以上、中级测试工程师3名或以上。且测试经理级别、数据测试专家、高级测试工程师级别、中级测试工程师级别测试人员人月合计投入不低于总人月数的50%。满足此条件的得5分，不满足此条件团队能力25分得分为0。 2.在满足基础条件的基础上每增加1个测试经理级的工程师加5分，累计不超过5分。 3.在满足基础条件的基础上每增加1个高级测试工程师加3分，累计不超过6分。 4.在满足基础条件的基础上每增加1个中级测试工程师加2分，累计不超过4分。 5、每投入1个数据测试专家加5分，累计不超过5分。 |
|  |  | 注：（1）投标文件须提供拟投入的人员表和人员简历，其中测试经验须包括但不限于项目名称、实施时间、担任职务、所负责内容、银行名称、银行证明人及联系方式。（2）须提供拟投入人员近三月（投标月为T月，近三月指T-3月到T-1月，北京地区指T-3月到T-2月）的由投标单位直接或委托第三方缴纳的社保缴费记录。 |
| 技术部分10 | 技术 方案 10 | 投标人提供技术方案，技术方案至少应包括：测试方案、实施计划、交付内容。行方根据投标人对项目的理解程度、技术方案范围、测试计划安排等方面，对技术方案分优、良、中、差四档。优档得10分，良档得7分，中档得4分，差档得0分。 |

测试人员级别认定标准

| 人员级别 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 测试经理级 | 业务经验 要求 | 7年或以上金融IT开发、测试经验，5年或以上银行测试经验，12人以上测试规模的团队负责人，担任过1个客户信息管理系统项目群或核心系统项目群测试项目的测试经理。 |
|  | 技能要求 | 掌握测试管理的基础知识，具有项目的测试管理工作经验； 掌握主流的功能测试方法与理论，具有中大型项目群组的功能测试工作经验； 掌握主流测试工具，具备项目设计功能测试策略的能力；具备较强的沟通协调管理能力，测试风险识别能力； 熟悉主流的测试管理工具，具备制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。 |
| 数据 测试专家 | 业务经验 要求 | 5年或以上数据迁移测试经验。至少参与过2个或以上的数据类（如：数据迁移、数据整合、数据仓库、数据集市等项目）测试项目。 |
|  | 技能要求 | 熟悉银行业数据标准，掌握代码编写能力，能够使用程序批量化测试客户信息整合（迁移）数据质量，定期出具数据质量报告。 |
| 高级测试 工程师 | 业务经验 要求 | 5年或以上银行测试经验。至少参与过2个或以上的客户信息管理系统项目群或核心系统项目群测试项目，其中至少有1个为客户信息管理系统项目群。 |
|  | 技能要求 | 熟悉软件测试基本理论和方法，熟悉银行业务流程，掌握需求分析业务技能； 熟悉界面分析、数据分析、流程分析或性能分析的业务技能； 有较强的分析理解能力、沟通能力、学习能力和语言表达能力和质量、风险意识； 具备分析需求、设计流程的能力，制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。 |
| 中级测试 工程师 | 业务经验 要求 | 3年或以上银行测试经验，具备测试缺陷/问题管理、至少参与过2个或以上银行核心系统、信贷系统、渠道类系统、客户信息管理系统的测试。 |
|  | 技能要求 | 熟悉软件测试基本理论和方法，掌握需求分析业务技能; 熟悉界面分析、数据分析、流程分析或性能分析的业务技能； 有一定的分析理解能力、沟通能力、学习能力和语言表达能力和质量、风险意识； 具备制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。有良好的执行、推动能力。 |
| 初级测试 工程师 | 1年以上银行测试经验，并熟练掌握测试工具。 |

3.推荐成交候选人名单

按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分及磋商报价相同的，按照技术部分得分由高到低推荐。评审得分、磋商报价及技术部分得分相同，按照商务部分得分由高到低推荐。评审得分、磋商报价、技术部分得分及商务部分得分均相同的，由磋商小组成员投票表决，得票数高者排名靠前。

## 第四章  采购合同（部分条款）

以下合同内容为部分条款，如与采购文件其他内容要求不一致的，以采购文件其他内容要求为准。

# 第四章 双方权利与义务

第四条 甲方权利与义务

- 甲方按照测试方案提供完成本项目所需的环境，包括软硬件环境、工作场所等。

- 甲方向乙方提供并允许乙方为测试工作目的而使用的双方商议确认的信息、数据、资料。

- 甲方有对测试方案进行审定，及时组织测试项目验收，确认测试结果的责任。

- 甲方委派专人负责其内部各部门的协调工作，并委派相关人员与乙方委派的测试人员组成测试组，配合测试工作。

- 甲方有权要求乙方更换不合格的项目成员，项目成员是否合格的最终解释权归甲方所有。

第五条 乙方权利与义务

- 乙方保证其拥有从事本项目测试工作的资质及能力，并保证甲方使用本测试服务及测试工具不会侵犯任何第三方知识产权，并确保甲方依据本次服务所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制的行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一些相关及/或由此引起的费用。

- 乙方应根据甲方客户主数据项目的开发情况，进行测试方案设计，并负责具体测试落地实施。

- 乙方负责本项目的项目管理，对项目进行严格的质量管控。

- 乙方应按本合同规定的项目进度进行测试工作，并按本合同规定的期限交付测试成果。

- 乙方应根据本合同有关条款对甲方人员进行培训。

- 乙方应根据本合同有关条款提供支持及服务，以保证甲方相关业务正常开展。

- 乙方人员在甲方现场工作期间，应严格遵守甲方的相关规章管理制度以及遵从银行业相关监督法规，特别是有关信息科技风险制度和流程。

- 乙方需保障甲方对外包活动的监控和检查的权利，配合甲方的内、外部审计机构的监督检查，及配合银行业监管机构的监督检查。

- 未经甲方同意，乙方不得将外包服务分包、转包或变相转包。甲方可要求乙方提供外包人员的入职证明以及外包人员的相关资质证明。

- 乙方应配合甲方的外包绩效考核管理工作。

- 乙方应根据甲方要求及时调换现场实施人员。

- 乙方不得以重庆银行的名义开展其他活动。

- 因履行合同而发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 乙方应严格按照消费者权益保护相关法律法规、监管规定的要求执行，乙方负有保护甲方个人金融信息的职责和保密义务，以保护甲方金融消费者合法权益。

- 乙方应承诺保障甲方客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，甲方有权随时终止本合同。

- 在发生监管规定的信息科技突发事件时，或发生了可能引发系统性、区域性银行业信息科技风险类突发事件时，乙方应及时向甲方报告，包括事件的影响以及处置和纠正措施。

第五章  响应文件组成

第一部分 商务部分

一、磋商响应声明

[格式附后，包括《法定代表人身份证复印件》(法定代表人参加磋商时提供)或《法定代表人授权书》(委托代理人参加磋商时提供)]

三、供应商的资格证明材料

（一）供应商资格条件证明材料（证明材料要求详见本文件第一章）

（二）供应商基本情况表（格式附后）

四、商务条款偏离表（格式附后）

五、报价表

六、项目案例（证明材料要求详见本文件第三章）

七、诚信声明

八、供应商认为需提供的其它资料

### 第一部分  商务部分

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购项目编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本一份和副本二份，电子响应文件（word格式/扫描件）1套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《重庆银行集中采购管理办法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证复印件 (法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(非法定代表人参加磋商)

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：            年   月    日

附件1：法定代表人身份证复印件 (法定代表人参加磋商)

附件2：

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于（供应商住址）              的（供应商名称）          法定代表人（法定代表人姓名）       代表本单位授权（供应商代表姓名____       职务         ）为本单位的合法代理人，就贵方组织的项目名称              ，项目编号：       号进行磋商，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，有效期为90天。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。代理人无转委托权。特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日                           年    月     日

二、供应商的资格证明材料

供应商基本资格条件证明材料（证明材料要求详见本文件第一章）

供应商基本情况表

（单位公章）

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 银行账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

三、商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款 | 偏离 | 如有偏离，请在此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容： |  |  |
| 2 | 服务时间： |  |  |
| 3 | 服务地点： |  |  |
| 4 | 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求： |  |  |
| 5 | 服务成果要求： |  |  |
| 6 | 服务质量及验收要求： |  |  |
| 7 | 售后服务： |  |  |
| 8 | 报价要求： |  |  |
| 9 | 付款方式： |  |  |
| 10 | 其他要求： |  |  |
| 11 | 磋商响应有效期：自提交日起120日（日历日） |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1、如有偏离，则必须在“偏离”栏注明“正偏离”或“负偏离”；如无偏离，必须在“偏离”栏注明“完全响应”。

2、本表可自主扩展。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

____年____月____日

四、报价表

第（  ）次

报价单位：人民币.元

| 序号 | 报价项目 | 具体要求 说明 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户主数据项目测试人力采购项目 | 见磋商文件 |  |  |

注:

- 供应商总报价不得超过该项目采购预算人民币150万元，否则为无效响应文件。

- 售后人月赠送数量为______个。

- 供应商准备多份本空白表格，以便二次报价使用。

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

五、项目案例

| 序号 | 合同签订时间 | 服务单位名称 | 合同主要工作内容简述 | 服务单位联系人及联系电话 | 合同等资料对应响应文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按采购文件要求提供相关证明材料。

2、本表可自主扩展。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年______月______日

六、诚信声明

致：                 （采购人）

我司申明：我司响应文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评审及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，采购人有权取消我司成交资格、没收我司响应保证金（或履约保证金）、我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

七、供应商认为需要提供的其它资料

### 第二部分  技术部分

一、技术响应与偏离表

| 序号 | 技术需求条款序号 | 技术需求条款要求 | 响应文件应答 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有技术需求 | 与本磋商文件技术需求内容保持一致 |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须在“偏离”栏注明“正偏离”或“负偏离”；如无偏离，必须在“偏离”栏注明“完全响应”。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年______月______日

二、技术方案或服务方案

备注：供应商根据项目采购需求，提供相关的技术方案或服务方案或其他相关材料。

三、供应商认为需提供的其它资料

# 附件：

# 重庆银行客户主数据项目测试人力采购需求

# 一、项目需求概述

本项目需求涵盖客户标签系统测试、客户信息管理系统测试、客户信息整合（迁移）测试，以及 16个相关配合改造系统和30余个下游系统测试。测试实施厂商团队必须按照招标方质量与进度要求完成测试工作，完成相关测试知识转移工作，负责特别运维期1个月内的免费维护测试。

客户主数据项目计划于2020年12月投产客户标签系统上线，2021年4月底投产客户信息管理系统及配合改造系统上线，进入对外试运行阶段。

# 二、项目目标及内容

### 项目目标

测试实施对于本招标文件所指定的业务范围实现业务场景全覆盖，对于所指定的系统实现系统功能全覆盖；如果有业务或者功能场景的裁剪，需要给出相关的业务影响范围分析及裁剪说明。

中标方实施的测试必须满足招标方所提出的质量要求；测试必须满足招标方被测业务连续正常开展，被测系统上线后安全、稳定、无故障运营，迁移数据质量满足治理要求的目标。

### 项目内容

### 1.客户标签系统测试内容

客户标签系统测试范围参见：附录一 客户标签系统功能，具体的测试范围，以需求分析、设计评审后的最终版为准。

客户标签系统SIT测试内容：中标方全权负责客户标签系统SIT测试，通过使用但不限于功能测试、接口测试、自动化测试等手段，验证客户信息管理系统可以正常运行并满足开展用户验收测试的入口标准。中标方不得少于2轮SIT测试。中标方SIT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责项目SIT测试阶段的功能测试工作；

- 中标方负责制定项目SIT测试方案；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目SIT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目SIT测试报告编写及汇报。

客户标签系统UAT测试内容：中标方全权负责客户标签系统的UAT测试，应充分考虑业务连续性，验证系统可以匹配业务需求，满足招标方提出的质量要求。中标方不得少于2轮UAT测试。中标方UAT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责制定项目UAT测试方案；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目UAT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目UAT测试报告编写及汇报。

### 2.客户信息管理系统测试内容

客户信息管理系统测试范围参见：附录二 客户信息管理系统功能，具体的测试范围，以需求分析、设计评审后的最终版为准。

客户信息管理系统SIT测试内容：中标方全权负责客户主数据系统SIT测试，包括但不限于系统功能、落标检验，通过使用但不限于功能测试、接口测试、自动化测试等手段，验证客户信息管理系统可以正常运行并满足开展用户验收测试的入口标准。中标方不得少于2轮SIT测试。中标方SIT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责项目SIT测试阶段的功能测试工作；

- 中标方负责制定项目SIT测试方案；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目SIT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目SIT测试报告编写及汇报。

客户信息管理系统UAT测试内容：中标方全权负责客户信息管理系统的UAT测试，应充分考虑业务连续性和数据准确性，验证系统可以匹配业务需求，验证客户数据标准满足数据治理要求，满足招标方提出的质量要求。中标方不得少于2轮UAT测试。中标方UAT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责制定项目UAT测试方案；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目UAT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目UAT测试报告编写及汇报。

### 3.外围业务系统测试内容

外围业务系统测试范围请参见：附录三 外围业务系统清单，具体的测试范围，以需求分析、设计评审后的最终版为准。

外围业务系统的SIT测试工作内容：中标方全权负责配合改造系统及其下游关联系统的SIT测试，应划分主次，明确重点，必须保证测试范围和功能全覆盖，包括但不限于系统功能、落标检验。通过使用但不限于功能测试、接口测试、自动化测试等手段，验证各外围系统可以正常运行并满足开展用户验收测试的入口标准。中标方不得少于2轮SIT测试。中标方SIT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责项目SIT测试阶段的功能测试工作；

- 中标方负责制定项目SIT测试方案；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目SIT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目SIT测试报告编写及汇报。

外围业务系统的UAT测试工作内容：中标方全权负责配合改造系统及其下游关联系统的UAT测试，应充分考虑业务连续性和数据准确性，验证系统可以匹配业务需求，验证客户数据标准满足数据治理要求，满足招标方提出的质量要求。中标方不得少于2轮UAT测试。中标方UAT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责制定项目UAT测试方案；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目UAT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目UAT测试报告编写。

【外围业务系统的测试策略】

配合改造的外围交易系统及其关联的下游交易系统，测试范围包括改造交易及其关联的交易均要进行正向、反向的测试全覆盖。

充分考虑本项目辐射到的配合改造系统及其关联下游系统，验证关联系统是否能够与客户信息管理系统进行有效交互，同时保障各外围系统间相关产品和业务流程的连续性。

### 4.客户信息整合（迁移）测试内容

客户信息整合（迁移）是客户信息管理系统重要组成内容，具体的测试范围，以需求分析、设计评审后的最终版为准。

客户信息整合（迁移）SIT测试工作内容：中标方全权负责客户信息整合（迁移）SIT测试，包括但不限于客户信息管理系统及外围业务系统数据整合迁移功能，通过使用但不限于技术测试、静态测试、报表核对等手段，验证客户信息整合（迁移）可以正常运行并满足开展用户验收测试的入口标准。中标方不得少于2轮SIT测试。中标方SIT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责项目SIT测试阶段的功能测试工作；

- 中标方负责制定项目SIT测试方案；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目SIT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目SIT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目SIT测试报告编写及汇报。

客户信息整合（迁移）UAT测试工作内容：中标方全权负责客户信息整合（迁移）UAT测试，应充分考虑业务连续性和数据准确性，验证系统可以匹配业务需求，验证客户数据标准满足数据治理要求，满足招标方提出的质量要求。中标方不得少于2轮UAT测试。中标方UAT测试工作内容包括但不限于：

- 中标方负责制定项目UAT测试方案；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例编写；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目UAT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目UAT测试报告编写及汇报。

### 5.性能测试内容

性能测试目标是确保被测系统集群性能满足系统可靠、稳定的运行。中标方全权负责被测系统集群性能测试，根据项目情况合理确定测试范围、测试方法、测试案例等，实施具体测试工作并提供相应报告。

# 三、项目周期安排

以下内容以项目工作说明书为准。该项目测试实施周期是从中标后项目启动开始，到项目目标完成且整体对外试运行后特别运维期结束为止。

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 2020/7/9 | 2020/7/14 |
| 2 | 需求分析 | 2020/7/15 | 2020/9/10 |
| 3 | 详细设计 | 2020/9/1 | 2020/9/20 |
| 4 | 交易开发 | 2020/9/21 | 2020/12/20 |
| 5 | 数据治理及数据移植 | 2020/8/1 | 2020/12/10 |
| 6 | 客户标签系统单元测试 | 2020/10/20 | 2010/10/23 |
| 7 | 客户标签系统SIT测试 | 2020/10/20 | 2020/11/17 |
| 8 | 客户标签系统UAT测试 | 2020/11/17 | 2020/12/15 |
| 9 | 客户标签系统切换上线 | 2020/12/16 | 2020/12/22 |
| 10 | 客户信息管理系统单元测试（含联调测试） | 2020/12/9 | 2020/12/31 |
| 11 | 客户信息管理系统SIT测试 | 2021/1/4 | 2021/2/19 |
| 12 | 客户信息管理系统UAT测试 | 2021/2/19 | 2021/4/15 |
| 13 | 客户信息管理系统非功能测试 | 2021/3/15 | 2021/3/31 |
| 14 | 切换演练 | 2021/4/1 | 2021/4/19 |
| 15 | 具备投产条件 | 2021/4/19 | 2021/4/23 |
| 16 | 择机上线 |  |  |

# 四、项目基本要求

1、实施要求：中标方参与项目实施的全过程，包括需求分析阶段、设计、测试、上线、系统对外试运行后特别运维期；在不同阶段、实施不同的测试活动，有效控制测试相关的风险及问题，保证测试需求分析完整、测试案例覆盖完整、测试执行有序、测试问题处理及时，能按项目的计划要求达到招标方质量要求。

2、时间要求：从中标后项目启动开始，到项目目标完成且整体对外试运行后特别运维期结束为止。

3、人员角色要求：中标方人员应包括测试测试经理、测试质量监控人员、测试分析及设计人员、测试执行人员等。项目组人员需由招标方面试确认，人员确定之后，未经招标方同意不得擅自调离。对于招标方不满意的人员，中标方负责在一周之内调换到位。

4、基本人力投入要求：全过程人月投入数不低于75人月，其中：测试经理至少1人（含）、高级测试工程师至少2人（含）、中级测试工程师至少3人（含）。测试经理，高、中级测试人员人月合计投入不低于总人月数的50%。

5、执行轮次要求：项目的SIT、UAT测试执行轮次分别不少于2轮。

6、在整个项目测试过程中，全部测试案例和缺陷需通过招标方的测试管理工具HPALM进行统一管理，以便招标方监督项目实施过程。

7、中标方应在本项目投入人员信息表中详细填写本项目人员的项目实施经历，以供招标方综合评判。

8、中标方必须遵守国家的法律法规和政策，严格执行重庆银行的各项规章制度，服从招标方的管理和调度，认真履行工作职责，努力完成安排的工作任务。

9、如中标方未能按招标文件中的相关要求进行项目实施，或者在投标文件中提供虚假信息等，招标方有权单方面终止本项目合同。

# 五、实施方案要求

在需求评审通过后2周内；测试实施方需要提交测试管理实施的总体方案，并通过招标方的质量评审，内容包括但不限于如下内容：

- 测试范围分析与总体策略

- 测试工作量及资源估算

- 测试质量度量标准

- 测试分析与设计方案

- 总体测试方案

- 测试环境资源规划

项目涉及关联系统较多，且依赖关系复杂，容易出现影响测试相关活动的风险或者问题，测试管理实施团队需要及时识别，并给出对应的风险缓解或者问题解决方案，不排除对于各类测试实施方案的调整，但均不能牺牲测试质量或者影响项目进度。

中标方需根据本项目的工作范围和重庆银行客户主数据项目的整体计划，给出项目的测试实施计划安排（含人力资源投入计划）。

在项目实施过程中，要求中标方给出项目进度的跟踪及监控方法。

# 六、管理要求

1、如中标方在实施过程中与其他厂商出现因边界不清楚，功能交叉等各类争议，中标方应承诺按照招标方项目经理的决策为准，不得有异议和相互推诿。

2、中标方在本项目中的相应的管理规范，如沟通管理、缺陷管理、版本管理及环境管理等方法和流程，须统一遵循重庆银行现行的相关管理规范要求。且中标方在投标文件中需制定相应管理规范以供招标方综合评判。

3、针对外包人员的流动和相关风险（至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障），中标方应给出风险管理的方法和措施保证，作为招标方对中标方风险方面的管控能力的评判。

# 七、质量要求

中标方应给出本项目质量保证的具体方案及操作办法，并通过招标方的质量评审。包含并不限于如下内容：

- 测试质量度量指标规划；

- 负责测试评审和对测试结果进行分析；

- 负责出厂测试质量审核；

- 测试缺陷/问题管理；

- 测试执行质量管理；

- 负责定期向项目组提交质量报告。

在每工作项任务完成后，测试服务单位须向招标方提交配套测试服务成果并通过招标方的质量评审（包括但不限于测试方案、测试计划、测试规范、测试流程、指导意见、测试报告、风险分析报告、相关培训及工作模板等）。

经测试后的系统，在测试版本与投产版本一致、测试环境与生产环境参数配置一致的情况下，投产成功，投产成功指测试团队工作范围内的系统的项目上线未出现回切。

在测试负责范围内的项目投产上线后，除己确认的测试遗留问题外，不发生因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障。测试服务厂商需保证测试完整性和充分性，满足测试需求覆盖率=100%，测试案例覆盖率=100%，测试需求通过率＞99%，测试案例通过率＞99.8%。招标方持有对测试服务单位人为原因和管理缺陷而造成生产故障罚责的权利。如果因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障，或因中标方人力投入不合理不及时，安排管理不善造成项目延期的，以招标方相关规定进行惩罚。

# 八、人员要求

| 人员角色 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 测试经理 | 业务经验要求 | 7年或以上金融IT开发、测试经验，5年或以上银行测试经验，12人以上测试规模的团队负责人，担任过1个新核心项目群(包含核心或外围)测试项目的测试经理。 |
|  | 技能要求 | 掌握测试管理的基础知识，具有项目的测试管理工作经验； 掌握主流的功能测试方法与理论，具有中大型项目群组的功能测试工作经验； 掌握主流测试工具，具备项目设计功能测试策略的能力；具备较强的沟通协调管理能力，测试风险识别能力； 熟悉主流的测试管理工具，具备制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。 |
| 高级测试工程师 | 业务经验要求 | 5年或以上银行测试经验。至少参与过2个或以上的新核心项目群(包含核心或外围)的测试，1个客户信息管理系统的测试。 |
|  | 技能要求 | 熟悉软件测试基本理论和方法，熟悉银行业务流程，掌握需求分析业务技能； 熟悉界面分析、数据分析、流程分析或性能分析的业务技能； 有较强的分析理解能力、沟通能力、学习能力和语言表达能力和质量、风险意识； 具备分析需求、设计流程的能力，制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。 |
| 中级测试工程师 | 业务经验要求 | 3年或以上银行测试经验，具备测试缺陷/问题管理、至少参与过2个或以上银行核心系统、信贷系统、渠道类系统、客户信息管理系统的测试。 |
|  | 技能要求 | 熟悉软件测试基本理论和方法，掌握需求分析业务技能; 熟悉界面分析、数据分析、流程分析或性能分析的业务技能； 有一定的分析理解能力、沟通能力、学习能力和语言表达能力和质量、风险意识； 具备制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。有良好的执行、推动能力。 |
| 初级测试工程师 | 1年以上银行测试经验，并熟练掌握测试工具，并且经招标方项目经理审核后方可进场。 |

1、在项目实施阶段，项目实施队伍是以中标方一方的技术力量为主，负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整个项目的完成进度及交付质量负责。

2、为确保项目整体质量，中标方须在项目整个周期内投入测试质量监控人员，负责测试问题或缺陷的统计分析、跟踪及协调解决等工作。

3、中标方实施团队需具备完整的人员组织架构，包括测试经理、高级测试工程师、中级测试工程师等角色，做到职责分明。以上项目组主要成员的简历须作为标书附件，并须与最终入场测试服务人员一致。

4、项目组主要成员需要提供书面的个人简历资料并通过本行的审核，通过审核的测试经理和项目核心成员原则上不允许调整，如有变动需事前征得本行的同意。

5、从项目启动最后投产，测试团队高、中级人员保持稳定，低于10%的替换率，并给出应对测试团队人员变动风险的防范机制（包含与雇员的特别协定、应急预案等）。

6、中标方需向招标方提供拟派测试人员名单，在经重庆银行对拟派人员进行审核通过后，方可视为招标方项目准入测试服务人员。

7、中标方应保证准入测试人员满足招标方要求的资质水平和数量。

8、中标方应保证所提供测试人员资质的真实性，招标方可随时对测试人员资质进行抽查，若出现测试服务单位提供人员资质情况与招标方抽查结果不符的情况，则招标方有权取消该测试服务单位的中标资格，并且对已经提供服务的相应工作量取消计量。

9、中标方应保持测试人员稳定，要提前10个工作日通知招标方并同意后才能进行人员更换或调离。若出现强行更换或调离的情况，招标方可以对已经提供服务的相应工作量取消计量。

10、重庆银行将建立黑名单机制，对不服从管理造成恶劣影响的；造成招标方重大生产安全隐患或事故的；违反保密协议的；工作考核未达标的测试服务人员列入黑名单，以后将不能再参与招标方的测试服务。

# 九、时间计划要求

1、中标方需根据本项目的工作范围和本项目的整体计划，给出项目的测试计划安排（含人力资源投入计划）。同时要根据本项目整体计划、规划、规模要求进行项目实施，确保在计划标明的入场时间派驻符合资质的人员参与实施活动。

2、中标方需保证中标通知书发出的规定时间内派驻招标方指定的关键人员到场。测试经理、高级测试工程师需要从中标通知书发出的规定时间内到项目正式对外试运行的时间段内，全职驻场。

# 十、项目验收要求

中标方做好验收的必要准备并向招标方提交验收方案及验收申请书，招标方应当在收到验收申请书后十个工作日内开始验收，验收期为十个工作日，在验收合格后的五个工作日内，由双方签署验收报告并加盖公章。如果因招标方原因造成验收延误的，则验收时间顺延。

### （一）验收标准

1、符合招标方制定的退场标准，且测试报告经招标方评审通过。

2、系统正式对外运行1个月内,没有出现由于因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障。

3、关于系统投产时间，没有因中标方人力投入不合理不及时，安排管理不善造成项目投产延期的情况。

### （二）测试文档验收

### 1、测试过程交付物，包括但不限于如下：

| 编号 | 阶段 | 交付物 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试准备阶段 | 测试工作量评估表 | 电子 | 含测试范围 |
| 2 |  | 测试实施方案和策略 | 电子 |  |
| 3 |  | 测试实施计划 | 电子 |  |
| 4 | 测试设计阶段 | 测试需求文档 | 电子 | 测试大纲 |
| 5 |  | 测试需求分析文档 | 电子 |  |
| 6 |  | 测试用例及测试场景 | 电子 |  |
| 7 | 测试执行阶段 | 测试用例执行记录 | 电子 |  |
| 8 |  | 测试缺陷记录 | 电子 |  |
| 9 | 测试评估阶段 | 测试总结报告 | 电子+纸质 |  |
| 10 | 测试整体过程 | 阶段（轮次）测试报告 | 电子 |  |
| 11 |  | 测试周报 | 电子 |  |
| 12 |  | 会议纪要 | 电子 |  |
| 13 |  | 问题跟踪记录表 | 电子 |  |
| 14 |  | 其它过程文档 | 电子 |  |

### 2、按阶段交付评审，招标方评审通过视为验收通过。

### （三）人员投入情况验收

须按级别、按入/出场、人月数等条件进行验收。

### （四）项目质量验收

验收测试案例编写覆盖率、测试案例执行率、缺陷回归验证测试情况，以及系统特别运维期内,由于测试原因未发现的缺陷级别为严重或致命的功能性问题的情况。

# 十一、技术支持及售后服务

中标方在投标文件中必须书面声明充分了解并接受重庆银行股份有限公司的技术支持及售后服务条款，即：

1、特别运维期是指在在项目正式对外试运行1个月内。

2、特别运维期内，中标方免费提供本项目相关系统的测试技术支持，支持方式包括远程和现场。

3、特别运维期内，如发生因中标方系统漏检产生的生产缺陷，中标方免费提供人员进行复测。

4、特别运维期内，中标方保证按照本合同约定的服务内容、服务方式和服务质量向招标方提供合格的服务，中标方保证服务质量符合招标方要求，并通过招标方验收。

5、特别运维期内，中标方保证提供服务的技术人员的数量和素质满足履行本合同的要求；保证人员的稳定性，未经招标方同意不得随意更换；如果招标方要求更换服务人员的，中标方应根据招标方的要求更换。

# 十二、其他要求

本项目，中标方不得将外包服务的业务分包或转包。

本项目，中标方承诺项目实施过程中所用到的软件、源代码不存在知识产权争议，招标方可以安全、合法的使用。一切因中标方提供的产品引发的知识产权问题由中标方自行承担，招标方概不负责，由此产生的所有争议和法律问题，中标方须承担由此造成的所有责任及损失。

本项目，中标方须签署我行信息科技保密协议，并遵守协议相关内容。

本项目，中标方须签署我行外包服务水平协议（SLA），并遵守协议相关内容。

# 附录一 客户标签系统功能

| 系统名称 | 业务模块 | 一级栏目 | 功能清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户标签系统 | 首页 |  |  |
|  | 客户经理首页 |  |  |
|  | 指标中心 |  |  |
|  | 标签中心 | 标签注册 |  |
|  |  | 标签管理 |  |
|  |  | 标签审批 |  |
|  |  | 标签审批历史 |  |
|  |  | 标签参数维护 |  |
|  |  | 标签视图 |  |
|  | 客户画像 | 客户查询 |  |
|  |  | 多维组合查询 |  |
|  |  | 客户画像视图 | 客户画像 |
|  |  |  | 客户标签维护 |
|  |  | 客户群管理 |  |
|  |  | 客户群分析 |  |
|  | 系统管理 | 用户管理 |  |
|  |  | 机构部门管理 |  |
|  |  | 角色管理 |  |
|  |  | 权限管理 |  |
|  |  | 数据字典配置 |  |

## 附录二 客户信息管理系统功能

| 系统名称 | 业务模块 | 一级栏目 | 功能清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户主数据系统 | 客户信息管理 | 客户信息管理 | 对私客户信息识别 |
|  |  |  | 对私客户信息开户（单笔） |
|  |  |  | 批量创建对私客户信息 |
|  |  |  | 对私客户信息查询 |
|  |  |  | 对私客户信息维护 |
|  |  |  | 对公客户信息识别 |
|  |  |  | 对公客户信息创建 |
|  |  |  | 对公客户信息查询 |
|  |  |  | 对公客户信息维护 |
|  |  |  | 疑似客户筛查 |
|  |  |  | 客户合并 |
|  |  |  | 名单管理 |
|  |  |  | 机构撤并 |
|  |  |  | 潜在客户管理 |
|  |  |  | 签约查询 |
|  |  |  | 客户注销 |
|  | 客户信息迁移 | 客户信息迁移 | 客户信息迁移 |
|  |  |  | 文件传输规范 |
|  | ECIF管理端 | 平台管理 | 授权对象管理 |
|  |  |  | 密码安全管理 |
|  |  |  | 授权关系管理 |
|  |  |  | 数据源管理 |
|  |  |  | 日志查看 |
|  |  | 系统管理 | 源系统管理 |
|  |  |  | 元数据管理 |
|  |  |  | 数据标准 |
|  |  |  | 规则管理 |
|  |  | 交易管理 | 交易配置 |
|  |  |  | 报文配置 |
|  |  |  | 客户端授权 |
|  |  |  | 模拟交易 |
|  |  |  | 同步配置 |
|  |  | 交易统计 | 按交易代码统计交易量 |
|  |  |  | 按接入系统统计交易量 |
|  |  |  | 按交易结果统计交易量 |
|  |  |  | 按交易返回码统计交易量 |
|  |  |  | 按交易类别统计交易量 |
|  |  |  | 按交易耗时统计交易量 |
|  |  |  | 按交易渠道统计交易量 |
|  |  |  | 按客户类型统计交易量 |
|  |  | 系统监控 | 交易日志 |
|  |  |  | 同步日志 |

## 附录三 外围交易系统清单

外围交易系统测试的范围，不限于以下范围，最终范围以需求分析、设计评审的最终版本为准：

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 2 | 柜面系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 3 | 信贷系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 4 | 大数据网贷系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 5 | 消费信贷系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 6 | 移动展业平台 | 有配合改造，需要测试 |
| 7 | 国结系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 8 | 自助设备管理平台 | 有配合改造，需要测试 |
| 9 | 账户管理系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 10 | 批量管理平台 | 有配合改造，需要测试 |
| 11 | 票交所直连系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 12 | 资金管理系统 | 有配合改造，需要测试 |
| 13 | 渠道整合平台（含手机银行、网银） | 有配合改造，需要测试 |
| 14 | 数仓 | 有配合改造，需要测试 |
| 15 | 大数据平台 | 有配合改造，需要测试 |
| 16 | ESB平台 | 有配合改造，需要测试 |
| 17 | 易柜通 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 18 | 电话银行 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 19 | 跨行网银支付系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 20 | 智能网点 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 21 | 网络查控平台 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 22 | 理财系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 23 | 基金系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 24 | 新/旧中间业务平台 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 25 | IC卡系 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 26 | 外汇衍生品 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 27 | 供应链系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 28 | 统一支付 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 29 | 银联前置 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 30 | 间联收单 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 31 | 国库集中支付 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 32 | 运营内控系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 33 | 无纸化平台 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 34 | 指纹系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 35 | 智能印控系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 36 | 人脸识别 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 37 | 理财中债报备系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 38 | 催收系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 39 | 银保通 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 40 | 新财务总账系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 41 | 营改增 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 42 | 冠字号系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 43 | I9 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 44 | RWA | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 45 | 全国票据影像系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 46 | OCRM系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 47 | ECRM系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 48 | 综合积分系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 49 | 银企对账系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 50 | 风铃智评系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 51 | 个人消费金融反欺诈 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 52 | 新管理会计系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 53 | 客户关系定价系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |
| 54 | 信用卡系统 | 暂无配合改造，需配合测试 |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件(正反面)

被授权人身份证复印件(正反面)